上海文化广播影视集团有限公司

SMG统一门户技术需求书

编    号：

版    本：Ver 1.1

密    级：项目组内公开

集团信息化建设项目组

2015年 6月

文档修订记录

| 序 号 | 修改时间 | 修 改 人 | 版 本 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015.5 | 陈炯琪 | V1.0 | 新建 |
| 2 | 2015.6 | 陈炯琪 | V1.1 | 修改 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

目 录

1 引言	5

1.1 项目背景	5

1.2 系统定位和目标	6

2 项目总体规划	6

2.1 总体规划架构图	6

2.2 项目阶段分析	7

2.2.1阶段一	7

2.2.2阶段二（本期项目）	8

2.2.3阶段三	9

3 本期项目功能性需求分析	10

3.1 本期项目功能概述	10

3.2 与OA等系统对接	10

2.2.1我的待办	10

2.2.2我的待阅	11

2.2.3流程查询	11

2.2.4我的申请	11

3.3 与统一通讯平台对接	12

2.3.1部门通讯录	12

2.3.2集团通讯录	12

2.3.3通讯录功能	13

3.4 与Coremail邮件系统集成	13

2.4.1邮件集成	13

2.4.2日历集成	13

2.4.3实现和Coremail单点登录	14

3.5 统一流程申请	14

3.6 统一通知公告	14

3.7 统一消息	15

2.7.1统一消息平台接口	15

2.7.2消息引擎	15

2.7.3管理平台	16

3.8 综合管理信息平台功能及页面优化和调整	17

4 接口要求分析	17

5 其他非功能性需求	18

5.1 开放性原则	18

5.2 最小影响原则	18

5.3 适应性原则	18

5.4 先进性原则	18

5.5 安全性原则	19

5.6 高可用性原则	19

5.7 高度可扩展性原则	19

5.8 易用性原则	20

5.9 质量指标要求	20

5.10 技术指标要求	20

5.11 性能指标要求	21

# 引言

## 项目背景

随着近几年信息技术的不断发展，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（简称集团）信息化建设也得到了快速推进，目前集团各板块、频道、频率、职能部门所使用的相关信息化系统已有40多个,主要包括OA系统、番茄网、人力资源、财务管理、资产管理等支持管理系统，以及与节目制作相关的非编系统、文稿系统、节目信息和编排系统、媒体资产管理系统、播出系统等业务生产系统，一定程度上提高了集团办公和生产管理效率。

目前集团信息化基于同一个技术网络构架，由各部门自行建设应用系统，大部分信息化系统建设时间早，已无法满足集团战略管控及集团整体发展规划。

目前集团信息化存在以下问题：

- 信息孤岛（系统之间彼此孤立，数据无法共享，流程无法互通，业务无法协同，信息不透明）

- 协同效率低（业务缺少统一规划，流程无法互通，协同效率低）

- 数据规范缺失（缺少信息系统开发与整合规范，数据缺乏整合）

- 网络架构陈旧（不能满足移动办公、文件化送播等信息化管理需求）

- 用户体验差（缺少集团统一门户，办公管理复杂，用户体验较差）

因此，迫切需要建设一个新的统一门户系统集成各个不同系统的重要功能，协同办公，提升用户的办公效率和使用体验。

## 系统定位和目标

统一门户系统的建设，针对集团信息化现状，遵循集团信息化建设规范，按照以下指导思想逐步实施：

  - 符合集团整体发展规划，满足集团战略管控

  - 统一平台，集约部署

  - 统一领导，强化管理

  - 解决痛点，注重体验

  - 持续投入，不断完善

统一门户系统的主要目标如下：

  - 构建SMG内部信息的汇聚门户，成为SMG各层员工工作的入口，实现单点登录，在门户系统中快速访问各应用系统。

  - 建立统一、可扩展的数据交换标准，便于今后接入内、外部各应用系统。

  - 建立各业务系统之间的数据网，建立数据导向的决策支持系统。

# 项目总体规划

## 总体规划架构图

统一门户系统总体规划架构图如下：

## 项目阶段分析

2.2.1阶段一

阶段一初步搭建集团统一门户系统框架，实现了统一的流程待办、待阅中心，实现流程透明化，便于相关人员掌握流程审批进展情况；初步构建了统一身份认证平台，制定统一身份认证标准，实现集团OA、采购系统及合同系统的统一身份接入，使门户系统成为各应用系统的入口。此阶段在今年4月份已经上线，主要内容如下：

- 搭建统一流程待办、待阅处理中心，用户可以快速查看并处理需要自己处理和阅办的事项信息；制定待办、待阅接口规范，方便后续各应用系统接入。

- 搭建统一的流程查询中心，实现流程实例的快速查询，便于相关人员掌握事情进展情况；制定流程查询接口规范，方便后续各应用系统接入。

- 和统一身份认证系统实现对接，使门户系统成为各应用系统的入口。

- 领导一周工作安排

- 会务管理

- 接待管理

- 公共服务管理

- 通知公告发布

- 品牌信息发布

2.2.2阶段二（本期项目）

阶段二是本期项目需要实施的内容，在阶段一搭建的统一门户系统框架的基础上进行功能扩展和优化，进行终端用户的扩容，使统一门户系统成为SMG各层员工工作的入口；

阶段二搭建统一通讯平台及统一消息平台，实现集团消息信息的统一管理，集团各应用系统“消息类”的操作可以通过与统一消息平台对接。

阶段二搭建SMG统一数据交换平台（ESB）框架，建立SMG数据交互标准，使得SMG已有系统以及今后开发系统和外部系统可以按照统一的数据交换接口进行数据交互。

阶段二主要工作内容如下：

- 在阶段一的基础上，优化及完善综合信息管理平台现有功能；

- 在阶段一的基础上进行终端用户的扩容，使统一门户系统成为SMG各层员工工作的入口，保证在终端用户大量增多的情况下门户系统能够正常使用。

- 与泛微OA系统实现紧密对接，在门户系统中实现流程的发起、待办、待阅、查询等功能；

- 与Coremail邮件系统实现对接，方便用户对个人邮件和日程的管理；

- 与统一通讯平台对接，提供集团及部门通讯录信息，使各层员工可以在统一门户系统中方便、快速找到需要联系的人员，并可以通过Lync进行语音、视频及消息通讯；

- 搭建SMG统一数据交换平台（ESB）框架，建立SMG数据交互标准，使得SMG已有系统以及今后开发系统和外部系统可以按照统一的数据交换接口进行数据交互。

- 搭建统一通知公告查看中心框架，使员工在统一门户系统中可以查看各应用系统中的统治公告。该功能模块通过调用ESB接口获取通知公告数据。

- 打造统一消息框架，实现集团消息信息的统一管理，集团各应用系统“消息类”的操作可以通过与统一消息平台对接来实现。

2.2.3阶段三

根据阶段一和阶段二中建立的统一身份认证平台及制定的统一身份认证标准对各老的应用系统进行改造，使这些老系统实现单点登录。

根据阶段二建立的统一数据交换平台（ESB）框架及制定的数据交互标准，逐步把各应用系统原先的数据接口程序迁移到ESB上。

搭建SMG集团层面的数据仓库，统一门户系统在此之上通过业务分析，搭建SMG商业智能分析平台。该工作根据业务分析进展，可能需要进一步划分阶段。

# 本期项目功能性需求分析

## 本期项目功能概述

本期项目需求是将应用系统中的重要、常用功能，前置到统一门户系统中，协同办公，提升用户的办公效率和使用体验，并建立可作用于各应用系统的功能平台，统一管理。设置统一的接入标准，并后续应用系统使用。

需求功能主要包含与OA系统的功能对接，与统一通讯平台的功能对接，与COREMAIL邮件系统的集成，建设统一流程申请平台，统一通知公告平台和统一消息平台。

## 与OA等系统对接

2.2.1我的待办

“我的待办”主要用于当前操作员快速查看并处理需要自己申请处理的事项信息，本期项目具体涉及的范围为：OA协同办公系统、采购系统、合同管理系统、HR系统这四个系统的待办事项。

通过与以上四个系统的集成，读取各系统的待办事项列表，在统一门户系统中展现当前操作员待办事项列表，“我的待办”分为三个等级：特急、紧急和普通。

在待办事项列表中，当用户点击某个待办事项时，如果该事项来源于泛微OA系统，则自动弹出新窗口，跳转至泛微OA系统的表单处理页面，进行相应的处理操作。

2.2.2我的待阅

“我的待阅”主要用于当前操作员快速查看并处理需要自己阅办的事项信息，本期项目具体涉及的范围为：OA协同办公系统、采购系统、合同管理系统、HR系统这四个系统涉及的待阅事项。

通过与以上四个系统的集成，读取这四个系统的待阅事项列表，在统一门户系统中展现待阅事项内容。

在待阅事项列表中，当用户点击某个待阅事项时，如果该事项来源于OA系统，则自动弹出新窗口，跳转至OA系统的待阅详细信息页面。

### 2.2.3流程查询

流程查询主要用于在相关人员范围内，实现流程快速查询，便于相关人员掌握事情进展情况，具体涉及的范围为：OA协同办公系统、采购系统、合同管理系统、HR系统这四个系统涉及的流程。

流程查询时，如果“涉及系统”下拉框不选择，则系统调用各应用系统（OA协同办公平台、采购系统、合同管理系统、HR系统）的流程查询接口，获取这四个系统的返回数据后，分标签页分别显示这四个系统的返回数据，每个标签页分页显示。

### 2.2.4我的申请

“我的申请”主要用于当前操作员快速查询自己申请事项信息，便于当前操作员掌握自己申请事项的最新进展情况，本期项目具体涉及的范围为：OA协同办公平台、采购系统、合同管理系统、HR系统的我的申请事项。

通过与以上四个系统的集成，读取各系统我的申请事项列表，在统一门户系统中展现当前操作员自己申请的表单信息。

在我的申请事项列表中，当用户点击某个事项时，如果该事项来源于泛微OA系统，则自动弹出新窗口，跳转至泛微OA系统的表单详细信息页面。

## 与统一通讯平台对接

### 2.3.1部门通讯录

与统一通讯平台对接，读取当前用户所属部门的人员信息列表，以及通过头像左侧颜色条表示用户忙闲状态，形成部门通讯录，在统一门户系统中进行展现。

管理员可以通过后台管理界面设置某个人员是否在通讯录中显示，也可以设置人员列表中的显示顺序。

### 2.3.2集团通讯录

与统一通讯平台对接，读取集团组织信息以及集团全局人员信息列表，形成集团组织组织树和相应的人员信息列表，通过头像左侧颜色条表示用户忙闲状态，在统一门户系统中进行展现，支持人员信息查询检索。

点击某个用户的头像，会浮出该人员的详细信息界面，管理员可以通过后台管理界面设置某个人员是否在通讯录中显示，也可以设置人员列表中的显示顺序。

### 2.3.3通讯录功能

通过点击通讯录中的用户头像，自动弹出Lync会话界面，可以进行以下操作：

- 发送Lync信息

- Lync拨打电话

## 与Coremail邮件系统集成

### 2.4.1邮件集成

在统一门户系统中集成显示当前操作员未读邮件数量以及未读/全部邮件列表。

“未读邮件”列表界面按照接收时间先后顺序倒排显示最新的30条未读邮件信息。

“收件箱”列表界面按照接收时间先后顺序倒排显示最新的30条邮件信息（包括已读和未读的）。

### 2.4.2日历集成

- 门户系统中集成显示Coremail日历信息

统一门户系统通过调用Coremail的“日历列表”接口获取当前操作员的日历列表信息。默认显示当天以及后面4天的日历信息，可以通过点击“《”和“》”按钮移动日期，系统自动刷新对应的日历信息。

- 一周工作安排日历同步

统一门户系统中的领导一周工作安排发布后，系统自动调用Coremail的日历新增接口，向对应参会人员的Coremail日历中添加相应的日历记录，这样相关参会人员就可以在自己的日历中看到这些自己要参加的会议日程了

领导一周工作安排发布后，办公室删除某条会议记录后，系统自动调用Coremail的日历删除接口，删除所有参会人员相应的日历记录。

领导一周工作安排发布后，办公室修改某条会议记录后，系统自动调用Coremail的日历修改接口，修改所有参会人员相应的日历记录。

### 2.4.3实现和Coremail单点登录

在统一门户系统中“办公系统入口”区域点击“Coremail邮箱”图标，自动跳转到Coremail邮箱系统，无需再次输入用户名和密码进行验证。

统一门户系统和Coremail邮箱系统实现单点登录。

## 统一流程申请

将各应用系统的表单申请集成在一起，作为统一申请入口，方便用户使用。在办公系统快捷链接中增加“流程申请中心”图标和链接，点击该图标，跳转到OA协同办公平台的“流程申请中心”界面。

## 统一通知公告

目前集团很多应用系统都有自己独立的通知公告模块，为了方便用户及时获取这些信息，统一门户系统逐步实现统一的通知公告查看中心。

通过接口对接的方式，统一门户系统读取ESB通知公告接口中的数据（ESB系统获取每个接入到ESB的应用系统的未读通知公告数量以及通知公告列表，将所有通知公告进行合并返回给统一门户系统）在门户系统集中展现。

## 统一消息

统一消息的目标是逐步实现对集团所有的消息信息进行统一的管控，管控的消息类型主要包括：

- 短信消息；

- Email消息；

- Lync消息；

- 微信消息；

统一消息平台实现集团消息信息的统一管理，集团各应用系统“消息类”的操作可以通过与统一消息平台对接，调用统一消息平台提供的web service接口，实现各种类型的便捷性、多样性。

### 2.7.1统一消息平台接口

统一消息平台提供专门的web service接口，各业务系统通过调用该接口向“统一消息平台”插入要发送的消息及类型。

### 2.7.2消息引擎

对于每一种类型的消息有一个对应的消息引擎，包含

    - 短信发送引擎：与短信平台对接；

    - Email发送引擎：与邮件系统对接，负责发送Email；

    - Lync消息发送引擎：与Lync系统对接，负责发送Lync消息；

    - 微信消息发送引擎：与企业微信平台对接，负责发送微信消息；

    - 扩展发送引擎：预留接口，为今后新的系统对接做准备

每个消息引擎都是独立的程序，从对应的消息队列数据库表中读取要发送的进行发送，发送成功后把该条消息状态设置为“发送成功”；对发送失败的消息会等待一段时间后系统自动重新发送；重发失败次数达到系统设定的最大次数后该消息就不再重发。

### 2.7.3管理平台

管理平台需包含以下功能模块：

    - 引擎管理

对各种消息发送引擎进行配置和管理，例如重发次数等。

    - 日志查询

可以对消息的发送记录进行统一查询。查询条件包括消息来源、创建时间、发送状态、消息内容关键等。查询结果列表内容包括：消息来源、创建时间、消息内容、发送状态、重发次数、最后发送时间等。

    - 接口管理

设置哪些应用系统可以调用统一消息接口，给接入的应用系统分配消息来源代码以及Token。

    - 配置管理

管理员可以在统一门户系统的后台管理界面中设置全局的消息发送配置信息，例如：对于来源于泛微OA系统的消息设置为发送短信和邮件；对于来源于番茄网的消息设置为发送Lync消息。

    - 自主配置

每个用户可以配置自己需要接收哪些类型的消息，不需要接口哪些类型的消息。

## 综合管理信息平台功能及页面优化和调整

对现有的综合管理信息平台功能及页面进行优化和调整，使操作更加方便、界面更加友好，使之更加适应移动办公需求。

# 接口要求分析

接口设计主要遵循以下几点要求：

- 规范性

使用WebService作为接口程序调用方式，提供指定的编程规范，使任何其他系统通过统一的方式访问系统。

- 灵活性

何时触发调用接口可以通过在流程中通过配置的方式实现，传输的字段名称，类型等可以配置

- 安全性
访问本系统的WebService需使用指定的应用系统ID及对应令牌进行验证。

- 稳定性

系统建立统一接口数据库用于管理所有流程接口，对于发送失败的可以由管理员干预或自动定时重发，并有详细的日志记录。

统一门户系统已经制定及正在制定的接口规范如下：

- 《SMG集团信息化建设项目统一消息平台接口文档》

- 《SMG集团信息化建设项目统一通知公告平台接口文档》

- 《SMG集团信息化建设项目统一门户系统和Coremail邮箱系统对接文档》

- 《SMG集团信息化建设项目统一门户系统待办事项接口文档》

# 其他非功能性需求

## 开放性原则

采用开放平台，能够支持主流的应用服务器，支持不同的应用系统接入，便于开发人员进行二次开发。

## 最小影响原则

对用户使用影响最小化，新功能的上线和新系统的接入都不能大规模的改变用户的使用习惯。

## 适应性原则

在方案设计和实施过程中必须与具体的业务流以及集团维护特点相结合，充分利用现有的资源，结合实际业务需求和现有业务系统的情况，建成具有特色的统一门户系统。

## 先进性原则

具体技术和技术方案应具有先进性和前瞻性，能够切实解决在统一门户实践过程中面临的核心问题，如应用系统核心功能的提取、展示、易用性等问题。

## 安全性原则

产品以及采用的建设方案应具有较高成熟性，同时拥有广泛的成功案例，保证技术方案的实施不会对现有业务造成负面影响。

技术平台必须对敏感信息进行加密存储、保证系统内部的安全性。

## 高可用性原则

统一门户系统要能够连续长时间不间断工作，系统应采用高可靠性的产品和技术，充分考虑整个系统运行的安全策略和机制，具有较强的容错能力和良好的恢复能力。当发生故障的情况下，能够支持整体服务器迁移，可以通过自动或手动把集群化的服务器实例和以它为宿主的所有服务从一台计算机上迁移到另一台计算机上，确保集群化服务器的故障恢复能力。

要求提供相关的应急预案,确保系统出现问题时能够尽快的启动应急机制，在10分钟之内恢复系统。

要求系统进行压力测试，在长时间大压力下持续运行而不出错。

## 高度可扩展性原则

由于统一门户系统需要和集团的各种系统对接，因此要方便应用集成扩展，而且对于新的不同类型的应用，也能够很快进行开发和对接。

在满足性能的同时，要求能够根据系统的压力，方便的进行扩充。软、硬件平台应具有良好的可扩展能力，能够方便地进行系统升级和更新，以适应各种不同业务的不断发展。

## 易用性原则

系统能在不影响系统运转的情况下做到模块在线测试、更新、加载。系统必须易于使用，以减少员工培训费用；同时，系统维护应尽量集中、简单，减轻维护人员的负担，系统设计应充分保证其运转的速度和效率。

## 质量指标要求

| 序号 | 质量指标要求 |
| --- | --- |
|  | 统一门户的设计至少能够满足集团未来3年内的需求变化。 |
|  | 在提供敏感信息时，必须保证信息在传输过程中是安全的。 |
|  | 在和各应用系统进行数据同步时，不会危害原业务系统的正常运行 |
|  | 千行代码缺陷数量小于10，正负5% |
|  | 在投产1年内，统一门户系统的可用性指标不小于99.9%（剔除由于运行维护不当导致的停止服务时间） |

## 技术指标要求

| 序号 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
|  | 支持注册用户1.5万人，并且留有扩容的空间 |
|  | 支持平均在线人数不小于5000人 |
|  | 支持并发访问用户数不小于1000人 |
|  | 门户服务器应支持7×24不间断运行 |
|  | 系统应具有异常或故障处理能力 |
|  | 多机部署、联机服务的应用系统级和数据库级自动负载均衡 |
|  | 提供灾难恢复技术方案 |
|  | 实施方案如涉及软件产品、产品授权应保证集团用户管理的需求 |

## 性能指标要求

满足未来3万名员工同时在线日常工作。目前系统数据量，满足2000名员工并发（同时进行相同数据插入或查询操作）访问平台需要。

在1000个用户的单点并发数据操作情况下：

- 用户经过单点登录认证后，至页面全部显示的时间小于3秒。

- 页面请求发生后，至页面全部显示的时间小于3秒。

- 服务器接到数据插入请求后，必须在2秒内完成数据存储。

- 检索请求发生后，至查询结果全部显示时间小于4秒。

在2000个用户的单点并发数据操作情况下：

- 用户经过单点登录认证后，至页面全部显示的时间小于4秒。

- 页面请求发生后，至页面全部显示的时间小于4秒。

- 服务器接到数据插入请求后，必须在3秒内完成数据存储。

- 检索请求发生后，至查询结果全部显示时间小于5秒。

特别说明：上述性能指标只针对本次项目新建部分的性能。如果系统整合部分，由于原有系统性能瓶颈造成的性能问题，不在本项目测试考核范围内。