版权资产管理系统新增无带化

配套功能技术需求书

设计文档

2016年10月27日

目录

1	系统需求变更背景	4

2	系统需求变更原因分析	5

2.1	流程变更原因	5

2.2	其它功能需求变更原因	5

3	无带化送播流程设计	6

3.1	流程要求	6

3.1.1	锁控制逻辑设计	7

3.2	流程接口设计	7

3.2.1	内容审片引用标引单	7

3.2.2	内容三审完成后标引单更新反馈	7

3.2.3	编单系统引用标引单	7

3.2.4	内容审片解绑标引单	8

3.2.5	重播重审标引单解绑（版资内部流程）	8

3.2.6	归档接口	8

3.3	是否技审功能要求	8

3.4	重播重审周期功能新增	9

3.5	标引单快照保留	10

3.6	禁播管理	10

3.7	接口文档需要字段	12

3.8	接口元数据要求	12

4	系统变更设计内容	14

4.1	无带化流程控制模块需求变更内容	16

4.1.1	原需求描述	16

4.1.2	变更设计及内容	16

4.2	文件调用管理模块需求变更内容	18

4.2.1	原需求描述	18

4.2.2	变更设计及内容	18

4.3	技审配置管理模块需求变更	19

4.3.1	原需求描述	19

4.3.2	变更设计及内容	19

4.4	标引单模块需求变更内容	19

4.4.1	原需求描述	19

4.4.2	变更设计及内容	20

4.5	重播重审配置管理模块需求变更内容	21

4.5.1	原需求描述	21

4.5.2	变更及设计内容	22

4.6	禁播管理需求变更内容	22

4.6.1	原需求描述	22

4.6.2	变更设计及内容	22

4.7	片库系统的需求变更内容	22

4.7.1	原需求描述	22

4.7.2	变更设计及内容	23

4.8	其它联动变更说明	25

附件：变更明细表	27

系统需求变更背景

版权资产管理系统从2015年底开始建设，通过项目组对设计的不断深化及实际验证项目已经进入了用户试运行阶段，并即将完工验收。

在项目深化设计的过程中为了使系统更满足用户的使用场景及应用需求，部分需求经过项目组和用户的讨论分析进行了变更。

项目的需求变更从深化设计之初就已经开始，一直到项目持续至今，用户的需求随着时间的推进还在不断的提出，功能需求调改的主要原因是由于系统对无带化送播的流程支持力度增加，原需求仅对无带化送播的信息汇聚提出了要求，所以系统在设计开发过程必须对以下模块进行完善，这些模块包括了：

- 无带化送播流程锁控制包括了对流程中标引单的控制；

- 无带化送播中已播文件的重播重审调用管理；

- 无带化送播栏目技审权限的配置功能开发；

- 无带化送播栏目重播重审周期权限的配置功能开发，从一维日期定义到支持二维策略定义；

- 无带化送播标引单快照功能设计与开发；

- 无带化送播标引单复制、禁播通知等功能设计及开发；

- 在对历史片库迁移时需要将历史数据按照目前无带化送播标引单元数据项进行适配处理；

- 针对无带化送播的统计功能开发及其它

系统需求变更原因分析

本次变更主要是为了加强系统无带化送播业务的支撑而产生的。

针对无带化送播的支持，系统不仅需要对核心部分即标引单管理及审核送播流程进行管理，还需要将配套的立项审片管理，节目版权管理，版权合同管理，维权归档管理中的相关元数据及管理内容进行调整。

另外由于针对系统基础维护功能，版资系统也根据基础管理办法进行了变更。

流程变更原因

版权资产管理系统原流程设计为收集无带化送播过程中节目状态信息，随着设计深入版权资产管理系统仅仅收集这些状态信息不加控制一旦在某些流程节点审核不通过或者需要进行节目信息修改工作时会造成流程的中断或者不规范。

其它功能需求变更原因

随着无带化送播管理在系统设计过程中的逐渐深入，对人员、栏目、版权内容的提示及管理也同步需要加强，以便对整个无带化送播的规范进行合理化、严谨化、规划化的管理。

另外版资中心还对其它一些功能提出了的变更需求。

无带化送播流程设计

流程需求

图 流程需求

版资标引单的引用关系说明如下：

内容审片在新建标引单之后进行引用标引单，引用的同时绑定标引单、锁定标引单，并保留当前快照，内容一审、二审可以修改标引单，但不返回标引单详情，只反馈状态；内容三审通过之后反馈标引单详情和状态，保留当前快照。

编单系统在新建标引单后可以引用标引单，但不做锁定；编单三审时引用内容三审反馈状态后，如需解锁，由编单发起解锁动作，解锁需要给版资反馈信息。解锁修改之后重新引用时锁定标引单；解锁重新引用都需要保留当前快照。

流程锁控制的逻辑

目前流程中包括了编辑锁、提交锁、广告点锁、重播重审锁、技审锁。

流程接口设计

内容审片引用标引单

内容审片系统可以在版资新建标引单后进行引用，标引单引用之后标引单锁定，同时绑定标引单，调用版资接口：

- 查询标引单列表查询接口；

- 读取标引单详情接口；

- 标引单引用之后需要反馈给版资引用信息：标识信息是操作时间＋操作人＋操作动作＋系统＋接口调用时间的方式进行反馈；

- 内容审片反馈的信息版资记录，并在此时保留当前标引单快照。

内容三审完成后标引单更新反馈

内容一审、二审审片的时候同时进行标引单的修改，一审和二审时只给版资反馈审核信息，不更新标引单详情；内容审片三审之后需要调用版资接口：

- 将三审反馈信息反馈给版资，标识信息是操作时间＋操作人＋操作动作＋系统＋接口调用时间的方式进行反馈；

- 三审之后将标引单的详细信息反馈给版资系统，全部字段版资都需要记录，并保留一个当前标引单快照；

- 接口需要增加新的字段，三审返回之后增加“内容审核意见”和“技术审核意见”，将“一／二／三审核意见”修改成“一／二／三审核结果”；“内容审核字段”是内容审片会将每个审核环节的意见统一添加到该字段，通过接口反馈。

编单系统引用标引单

编单系统引用标引单的情况：

- 在新建编单和编单一审的时候就可以引用版资新建标引单，此时调用版资的查询标引单列表接口；

- 读取标引单详情接口；

- 编单三审的时候可以引用内容三审状态反馈更新的标引单，如果存在修改时，只由编单系统发起解锁操作，解锁状态需要通过接口反馈给版资系统，标识信息是操作时间＋操作人＋操作动作＋系统＋接口调用时间的方式进行反馈；

- 编单引用标引单时需要添加一个逻辑判断，如果编单不是在三审状态反馈时引用的就不触发锁定，否则触发锁定；

- 编单引用内容三审之后的标引单时需要反馈引用信息，标识信息是操作时间＋操作人＋操作动作＋系统＋接口调用时间的方式进行反馈

- 反馈的信息版资记录，并在每次解锁后保留当前标引单快照。

内容审片解绑标引单

内容审片如果发现会有问题，可以发起解绑标引单的操作：

- 内容审片反馈给版资解绑信息，标识信息是操作时间＋操作人＋操作动作＋系统＋接口调用时间的方式进行反馈。

重播重审标引单解绑（版资内部流程）

重播重审回调申请审核过后接受到解绑反馈的话就解绑，同时解锁，标引单状态变成“未审”；

- 节目回调接口／callback接口；

- 标引单的重新引用同正常流程；

- 只有在重新归档之后才更新文件路径，原来的路径需要记录。

归档接口

归档时需要反馈给版资信息，标识信息是操作时间＋操作人＋操作动作＋系统＋接口调用时间＋文件路径的方式进行反馈。

是否技审功能要求

页面：

页面说明：

- 只要新增一个栏目之后，该页面自动生成一条记录，按时间自动排在最前；

- 到期时距离30天时自动置顶，标黄显示；

- 在标引单创建时：

- 判断是否技审的有效期，不在有效期之内的新建标引单要提示“未配置技审信息，不能创建标引单”；

- 标引单是否技审的配置值可以手动修改，修改时弹出提示“是否确认修改”，如果确认修改时继续弹出提示“请输入修改理由”；

- 手动修改是否技审的操作需要保留快照。

重播重审周期功能新增

页面：

页面说明：

- 只要新增一个栏目之后，该页面自动生成一条记录，按时间自动排在最前，未配置的栏目标红显示；

- 重播重审周期需要添加一个逻辑：只要修改了栏目的重播重审周期，那该栏目下的所有标引单也全部更新该字段，不以标引单是否锁定做标准，不做差别更新；

- 重播重审周期这个值在标引单页面上不可修改，如果在栏目重播重审周期未配置，则该字段自动默认为0；

- 配置页的变更需要记录，记录的详情有操作人＋操作时间＋操作动作。

标引单快照保留

三个模块需要保留标引单快照

- 无带化送播：快照保留周期按照重播重审周期或者是定义为30天，保留周期到了之后只保存最新的快照：

- 内容审片引用标引单时需要保留快照；

- 内容审片三审状态反馈之后需要保留快照；

- 编单引用三审通过之后状态的标引单解锁时保留快照。

- 磁带送播：快照保留周期按照重播重审周期或者是定义为30天，保留周期到了之后只保存最新的快照：

- 标引单一审通过需要保留快照；

- 标引单二审通过需要保留快照；

- 标引单三审通过需要保留快照。

- 针对所有

- 版资内部点击“沿革保存”需要保存的快照，此快照长期保存。

禁播管理

1、禁播通知放在【节目标引单管理】模块下：节目标引单管理——禁播通知。

2、已经归档的节目对应标引单的复制和播出节目重播重审节目内容审核不通过，会在禁播通知页面生成一条未处理的任务。

3、进入页面，默认显示登录用户所在的空白带馆藏位置对应栏目下状态为未处理的禁播通知。管理员可对本人馆藏下的未处理通知进行处理，如图：

图 首次进入该页面

也可通过搜索条件查询到其他馆藏下的禁播通知，但不能处理，如图：

                                图 其他馆藏下的未处理任务

- 点击未处理的禁播通知【操作】列的【点击修改】按钮，进入标引单的编辑页面，修改【提示】、【提示说明】、【节目分级】等信息，点击【保存】按钮，回到列表页面，该条通知中的【提示】列显示出对应信息，点击【处理说明】按钮，弹出填写处理说明的小窗口，管理员在该窗口中填写处理说明，点击【确认】按钮，该条禁播通知处理完成，处理状态由【未处理】变为【已处理】    
                               图 处理说明弹窗

图 已处理的禁播通知

接口文档需要字段

接口需要增加新的字段，三审返回之后增加“内容审核意见”和“技术审核意见”，将“一／二／三审核意见”修改成“一／二／三审核结果”；“内容审核字段”是内容审片会将每个审核环节的意见统一添加到该字段，通过接口反馈，具体参考接口文档元数据：

接口元数据要求

接口需要增加新的字段，三审返回之后增加“内容审核意见”和“技术审核意见”，将“一／二／三审核意见”修改成“一／二／三审核结果”；“内容审核字段”是内容审片会将每个审核环节的意见统一添加到该字段，通过接口反馈，具体参考接口文档元数据。

系统变更设计内容

| 序号 | 细分模块 | 需求变更点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流程控制模块 | 编辑锁、提交锁、广告点锁、技审锁、重播重审锁，以便对节目制作审核送播流程的相关操作进行流程上的控制 | 包括接口文档的设计整理给集散池及无带化送播审片提供接口标准。 |
| 2 | 文件调用管理模块 | 播出节目／素材文件下载模块，系统需要接收用户的查询、回调申请、申请审批等功能操作，在系统形成回调任务后需要将文件从集散池回调到对应的制作审片系统。 |  |
| 3 | 技审配置管理模块 | 技审管理控制模块 |  |
| 4 | 标引单模块 | 对标引单进行拆分，包括素材与播出标引单拆分，标引单内容分层维护的拆分；对标引单快照进行管理；对标引单进行复制 |  |
| 5 | 重播重审控制模块 | 重播重审周期配置功能以相应的提醒功能，增加重播重审环节中的最近播出日期字段，并通过该字段对重播重审阶段的播出文件送转方式进行控制 |  |
| 6 | 禁播管理模块 | 能够进行禁播管理 |  |
| 7 | 磁带送播配套 | 历史数据的分析处理 |  |
|  |  | 原片库没有功能在系统中进行增加 |  |
|  |  | 对原片库的功能进行调改 |  |
| 8 | 其它 | 需适配无带化送播的其它功能环节调改变更，包括统计功能 |  |

无带化流程控制模块需求变更内容

原需求描述

节目制播流程从立项审批安吉节目版权确权开始。

原需求中关于立项审片本为强流程，即栏目的立项需要通过立项申请、立项审核等流程环节。

图 立项审片原型设计

图 节目版权管理原型设计

变更设计及内容

｀为了达到对制作审片环节流程控制效果进行了以下需求变更，

| 模块 | 新增需求或变更需求 |
| --- | --- |
| 流程控制模块 | 编辑锁、提交锁、广告点锁、技审锁、重播重审锁逻辑的反复调整以及相应逻辑控制 |
|  | 栏目审批流程变更：开通不通过的栏目直接打回到申请页面 |
|  | 栏目开通页面：增加直接建栏目不经过审核即可开通 |
|  | 增加周转栏目维护页面 |
|  | 增加“不确权”功能，及相应的逻辑处理 |
|  | 增加“查看立项会签不通过”记录，并增加立项会签不通过内容不能删除处理 |
|  | 增加“栏目确权非立项”页面，以及相应的逻辑处理 |
|  | 元数据字段调整，增加“合同签订状态”并在合同模块产生相应任务 |
|  | “栏目确权”功能中“栏目确权结论”字段按照“节目版权管理”模块中“确权信息”修改。 |
|  | 增加开发信息与合同关联功能，数据结构增加两表之间的关联 |
|  | 新增“单期期限维护 ”及逻辑实现 |
|  | 增加按平台、播出次数以及播出期限三种维度的版权提醒功能，其中播出次数暂不实现 |
|  | 增加播出次数提醒（黄金时段、非黄金时段） |
|  | 元数据字段调整，并增加相应逻辑；由于OA与版资合同模块对接的字段对应尚未讨论，因此字段还会有修改的可能 |

实际开发出来的页面如下：

图 立项审核实际页面

图 节目版权管理实际页面

文件调用管理模块需求变更内容

原需求描述

文件的调用管理不属于版资系统的职责范畴，应属于档案媒资的范畴，为了应对业务部门的需要，版资系统增加了该部分功能。

变更设计及内容

系统中对重播重审播出文件及素材提供申请接口，线上完成审批流程后由版资系统将回调下载任务或素材下载任务发送给集散池进行文件下载迁移工作。

| 模块 | 新增需求或变更需求 |
| --- | --- |
| 文件调用管理模块 | 播出节目文件下载模块，播出文件下载模块由只做重播重审回调 --> 既做重播重审回调，又做素材下载，涉及到接口变更 |
|  | 播出文件下载审核权限：一审为申请人所在部门负责人；二审为节目所在部门负责人 |
|  | 支持一下载单多个下载节目 --> 要求一次只能下载一个节目（已实现） --> 又要支持下载单多个下载节目（驳回，业务部门孙老师坚持，技术部门沟通当前为临时方案，即将投标的中心媒资可实现）（素材和播出节目的查询、申请、审批、回调） |

图 播出节目回调及审核页面

技审配置管理模块需求变更

原需求描述

原本无该需求，现需对栏目建立是否技审逻辑控制。是否技审核仅在协同编单环节解锁技审锁后方可修改。

变更设计及内容

| 模块 | 新增需求或变更需求 |
| --- | --- |
| 技审配置管理模块 | 是否技审在标引单新建时要求不可修改（前期明确说可以修改，以应对栏目要求技审，个别标引单不技审以应对热炒） |
|  | 增加是否技审功能以相应的提醒功能 |

图 技审配置管理

标引单模块需求变更内容

原需求描述

原标引单没有分层管理，素材与无带化送播播出节目标引单本合为一起，后都进行了拆分，关于馆藏位置也进行了无带化送播方式的定义等。且部分元数据项都是沿用的

变更设计及内容

| 模块 | 新增需求或变更需求 |
| --- | --- |
| 标引单模块 | 在原有维护页面基础上增加了分层维护需求 |
|  | 素材标引单、播出标引单页面拆分 |
|  | 标引单操作历史查询变更：由输入标引单播出条码查询单条标引单的操作日志 --> 列出所有标引单最后操作状态，并查看该条标引单的操作日志 |
|  | 标引单元数据多次变更（部分涉及数据结构调整）、页面元数据顺序多次调整 |
|  | 标引单列表页，增加可在列表中直接修改功能 |
|  | 标引单审核流程变更： 打回功能删除等 |
|  | 节目条码（期数类、非期数、新闻类、素材类）、索取号自动生成规则多次调整 |
|  | 标引单页面增加许多逻辑控制，如：节目来源继承栏目不可修改；填空带号自动获取载体型号；首播日期与最近播出日期的同步；是否三审通过的逻辑控制；片段层、场景层增加可插入功能 |
|  | 标引单增加编辑锁定功能 |
|  | 节目版本关联：变更需求待确认 |
|  | 新建标引单时未填空带号。后续在其他页面填入空带号，需要将该空白带置为“转节目带” |
|  | 标引单维护，本馆藏位置的管理员维护本馆藏的信息 |
|  | 无带化送播标引单复制功能 |

图 标引单模版实现

图 标引单分层管理

图 标引单批量审核

重播重审配置管理模块需求变更内容

原需求描述

原需求没有对重播重审的功能要求。

变更及设计内容

| 模块 | 新增需求或变更需求 |
| --- | --- |
| 重播重审周期配置模块 | 增加最近播出时间和最近播出日期字段，并增加相应的逻辑处理 |
|  | 重播重审相应提醒功能 |

图 重播重审配置

禁播管理需求变更内容

原需求描述

原需求没有对禁播管理的功能要求。

变更设计及内容

对于再次播出节目系统需要能够对没有审核通过的节目进行禁播管理。

片库系统的需求变更内容

原需求描述

该部分主要是为了适配无带化送播流程对原片库系统功能的改造及历史数据的导入，原需求是针对老片库系统做WebService方式对接，现完全通过数据抓取进行历史数据导入。原需求对老片库的系统功能进行复制，现在是在复制的基础上进行了改造。

变更设计及内容

| 模块 | 新增需求或变更需求 |
| --- | --- |
| 片库系统适配无带化功能开发 | 领用空白带注销申请时，增加可查看领用记录 |
|  | 空白带领用、注销单，系统做到自动拆分 |
|  | 空白带额度内领用页面直接交验，不再单独交验 |
|  | 空白带领用由原来的单一磁带型号-->支持多种型号 |
|  | 空白带领用，由原来的申请时选择空白带号-->交验时选择空白带号 |
|  | 空白带入库由原来的单一磁带类型-->支持多个磁带类型 |
|  | a. 空白带入库交验，详情页：馆藏位置做成必填项；［单价］不填；若该管理员有没有处理完的入库交验任务，点击［新建］按钮，不允许新建，必须先交验未交验的任务。 |
|  | 节目带增加“入库中”，及相应逻辑处理 |
|  | 节目带借出、移库，系统做到自动拆分 |
|  | 节目带借用审核：一审是借用人所在部门，一审提交后，要根据规则拆分（先根据节目可用范围，将可用范围为栏目的再按不同栏目拆分单子；可用范围为部门的再按不同部门拆分单子；可用范围为集团的放在一单子），二审是根据拆分的单子，相应的栏目负责人或部门负责人去审核。 |
|  | 批量维护节目带的柜架号（支持扫码功能） |
|  | 节目带入库交验：有无空带号号（有）、有无空带号（无）。如果是有，扫码或手输磁带条码、空带号，逻辑规则：磁带条码作为查询条件，获取对应的磁带，空带号作为该记录更新值，并要将对应空白带置为转节目带，同时清理借用人的相应额度。 |
|  | 导入的栏目数据中没有素材带馆藏位置、空白带馆藏位置、素材版排架号 |
|  | 素材索取号生成方式目前为空，改成与节目带生成方式相同，默认也是标引单生成是生成 |
|  | 栏目负责人老数据中没有导入，孙老师提的这个在我们系统中为必填项 |
|  | 栏目类别我们的受控词与老片库系统的栏目类别受控词有差异 |
|  | 栏目的保存期限为空，保护天数，是否需要改默认值 |
|  | 栏目的栏目特性导入的数据为空，（0：标准，1：非标准）是否要有默认值。 |
|  | 首播方式全部为空，我们是必填项目 |
|  | 栏目中送播方式全部为空，我们是必填项目 |
|  | 栏目中节目时长为空，我们是必填项目 |
|  | 栏目中的保存版本为空，（播出版字幕版干净版国际版素材版）（老片库无此字段） |
|  | 部分栏目的创建时间为空 |
|  | 部分标引单的首播频道为空 |
|  | 部分标引单的创建时间 |
|  | 节目子系统中也可能包含素材标引单 |
|  | 素材标引单有100W无对应栏目 |
|  | 发现节目标引单磁带编码格式有0%3126020471 这种不规范的 |
|  | 有素材磁带借出记录，但无对应的素材标引单 |
|  | 馆藏位置编码的问题 |
|  | TSM_B_BACKITEM空白带回库条目表中的折价率目前都为空，是否需要有默认值1. |
|  | 、TSM_B_UNREGBILL空白带借用、注销等表单中的COLUMN_ID字段为空 |
|  | 节目带借用申请，TSM_LENDBILL节目带借用单表中的用途类型USE_TYPE、取带方式TAKE_TYPE、送达馆藏EXPECT_LIB字段值为空 |
|  | 很多TSM_LENDITEM节目带借出条目表中有的节目带在节目标引单信息表中无对应的节目标引单 |
|  | 馆藏有一个同名的“东视西部” |
|  | 排架分类号的当前流水，有的为空 |
|  | 老片库频道问题：在播的有22个频道，老片库中用到的其他频道也导入，对应大洋3位播出条码按999往下排 |
|  | 载体型号单价为空，ID编号要求2位，老片库有1位、3位数的 |

图 原片库系统历史数据抽取

图 空白带领用

其它联动变更说明

在适配无带化流程新建及改进的过程中，系统对人员权限管控、系统接口无带化接口规范文档编制，维权部分，与OA对接的合同管理部分等都做了部分需求变更。

图 合同模块内部流程

| 模块 | 新增需求或变更需求 |
| --- | --- |
| 其它 | 增加“新闻模版”，并增加相应元数据，涉及到数据结构调整 |
| 其它 | 在版资中增加会签小流程(三级审核)，并已实现，目前又说取消小流程，要在OA中实现 |
| 其它 | 跟OA接口中是在会签时还是报备以及接口相应调整 |
| 其它 | 增加“会签确认”页面、违规会签统计页面，并增加相应逻辑 |
| 其它 | 栏目领用空白带预算增加非期数栏目预算计算到节目的逻辑判断及相应提醒功能 |
| 其它－统计 | 合同管理增加：总表分析、合作类型统计、重大合同统计 |
| 其它－维权 | 增加“新建临时栏目”和临时栏目与正式栏目关联功能 |
|  | 与第三方维权系统同步栏目内容接口 |
| 其它－接口文档编制 | 送播接口多次更新 V1.0.0 --> V1.1.8 --> V1.1.9，接口标准整理及开发工作增量 |
| 其它－系统管理 | 增加柜架号维护页面 |
|  | 所有页面增加有效无效限制，并增加相应的逻辑处理 |
|  | 增加页面导出功能 |
| 其它－人员权限管理 | 增加通过部门批量增加用户所属栏目功能 |
|  | 增加播出频道维护页面 |
|  | 总编室单独维护标引单三审权限的功能 |
| 其它－统一认证系统 | 与统一认证系统对接，完成多个接口开发并完成联调。后期讨论上线时，与老片库的用户冲突，业务部门取消统一认证系统对接 |

- 附件：变更明细表

| 模块 | 新增需求或变更需求 |
| --- | --- |
| 流程控制模块 | 编辑锁、提交锁、广告点锁、技审锁、重播重审锁逻辑的反复调整以及相应逻辑控制 |
|  | 栏目审批流程变更：开通不通过的栏目直接打回到申请页面 |
|  | 栏目开通页面：增加直接建栏目不经过审核即可开通 |
|  | 增加周转栏目维护页面 |
|  | 增加“不确权”功能，及相应的逻辑处理 |
|  | 增加“查看立项会签不通过”记录，并增加立项会签不通过内容不能删除处理 |
|  | 增加“栏目确权非立项”页面，以及相应的逻辑处理 |
|  | 元数据字段调整，增加“合同签订状态”并在合同模块产生相应任务 |
|  | “栏目确权”功能中“栏目确权结论”字段按照“节目版权管理”模块中“确权信息”修改。 |
|  | 增加开发信息与合同关联功能，数据结构增加两表之间的关联 |
|  | 新增“单期期限维护 ”及逻辑实现 |
|  | 增加按平台、播出次数以及播出期限三种维度的版权提醒功能，其中播出次数暂不实现 |
|  | 增加播出次数提醒（黄金时段、非黄金时段） |
|  | 元数据字段调整，并增加相应逻辑；由于OA与版资合同模块对接的字段对应尚未讨论，因此字段还会有修改的可能 |
| 文件调用管理模块 | 播出节目文件下载模块，播出文件下载模块由只做重播重审回调 --> 既做重播重审回调，又做素材下载，涉及到接口变更 |
|  | 播出文件下载审核权限：一审为申请人所在部门负责人；二审为节目所在部门负责人 |
|  | 支持一下载单多个下载节目 --> 要求一次只能下载一个节目（已实现） --> 又要支持下载单多个下载节目（驳回，业务部门孙老师坚持，技术部门沟通当前为临时方案，即将投标的中心媒资可实现）（素材和播出节目的查询、申请、审批、回调） |
| 技审配置管理模块 | 是否技审在标引单新建时要求不可修改（前期明确说可以修改，以应对栏目要求技审，个别标引单不技审以应对热炒） |
|  | 增加是否技审功能以相应的提醒功能 |
| 标引单模块 | 在原有维护页面基础上增加了分层维护需求 |
|  | 素材标引单、播出标引单页面拆分 |
|  | 标引单操作历史查询变更：由输入标引单播出条码查询单条标引单的操作日志 --> 列出所有标引单最后操作状态，并查看该条标引单的操作日志 |
|  | 标引单元数据多次变更（部分涉及数据结构调整）、页面元数据顺序多次调整 |
|  | 标引单列表页，增加可在列表中直接修改功能 |
|  | 标引单审核流程变更： 打回功能删除等 |
|  | 节目条码（期数类、非期数、新闻类、素材类）、索取号自动生成规则多次调整 |
|  | 标引单页面增加许多逻辑控制，如：节目来源继承栏目不可修改；填空带号自动获取载体型号；首播日期与最近播出日期的同步；是否三审通过的逻辑控制；片段层、场景层增加可插入功能 |
|  | 标引单增加编辑锁定功能 |
|  | 节目版本关联：变更需求待确认 |
|  | 新建标引单时未填空带号。后续在其他页面填入空带号，需要将该空白带置为“转节目带” |
|  | 标引单维护，本馆藏位置的管理员维护本馆藏的信息 |
|  | 无带化送播标引单复制功能 |
| 重播重审周期配置模块 | 增加最近播出时间和最近播出日期字段，并增加相应的逻辑处理 |
|  | 重播重审相应提醒功能 |
| 禁播管理 | 禁播管理 |
| 片库适配无带化功能开发 | 领用空白带注销申请时，增加可查看领用记录 |
|  | 空白带领用、注销单，系统做到自动拆分 |
|  | 空白带额度内领用页面直接交验，不再单独交验 |
|  | 空白带领用由原来的单一磁带型号-->支持多种型号 |
|  | 空白带领用，由原来的申请时选择空白带号-->交验时选择空白带号 |
|  | 空白带入库由原来的单一磁带类型-->支持多个磁带类型 |
|  | a. 空白带入库交验，详情页：馆藏位置做成必填项；［单价］不填；若该管理员有没有处理完的入库交验任务，点击［新建］按钮，不允许新建，必须先交验未交验的任务。 |
|  | 节目带增加“入库中”，及相应逻辑处理 |
|  | 节目带借出、移库，系统做到自动拆分 |
|  | 节目带借用审核：一审是借用人所在部门，一审提交后，要根据规则拆分（先根据节目可用范围，将可用范围为栏目的再按不同栏目拆分单子；可用范围为部门的再按不同部门拆分单子；可用范围为集团的放在一单子），二审是根据拆分的单子，相应的栏目负责人或部门负责人去审核。 |
|  | 批量维护节目带的柜架号（支持扫码功能） |
|  | 节目带入库交验：有无空带号号（有）、有无空带号（无）。如果是有，扫码或手输磁带条码、空带号，逻辑规则：磁带条码作为查询条件，获取对应的磁带，空带号作为该记录更新值，并要将对应空白带置为转节目带，同时清理借用人的相应额度。 |
|  | 导入的栏目数据中没有素材带馆藏位置、空白带馆藏位置、素材版排架号 |
|  | 素材索取号生成方式目前为空，改成与节目带生成方式相同，默认也是标引单生成是生成 |
|  | 栏目负责人老数据中没有导入，孙老师提的这个在我们系统中为必填项 |
|  | 栏目类别我们的受控词与老片库系统的栏目类别受控词有差异 |
|  | 栏目的保存期限为空，保护天数，是否需要改默认值 |
|  | 栏目的栏目特性导入的数据为空，（0：标准，1：非标准）是否要有默认值。 |
|  | 首播方式全部为空，我们是必填项目 |
|  | 栏目中送播方式全部为空，我们是必填项目 |
|  | 栏目中节目时长为空，我们是必填项目 |
|  | 栏目中的保存版本为空，（播出版字幕版干净版国际版素材版）（老片库无此字段） |
|  | 部分栏目的创建时间为空 |
|  | 部分标引单的首播频道为空 |
|  | 部分标引单的创建时间 |
|  | 节目子系统中也可能包含素材标引单 |
|  | 素材标引单有100W无对应栏目 |
|  | 发现节目标引单磁带编码格式有0%3126020471 这种不规范的 |
|  | 有素材磁带借出记录，但无对应的素材标引单 |
|  | 馆藏位置编码的问题 |
|  | TSM_B_BACKITEM空白带回库条目表中的折价率目前都为空，是否需要有默认值1. |
|  | 、TSM_B_UNREGBILL空白带借用、注销等表单中的COLUMN_ID字段为空 |
|  | 节目带借用申请，TSM_LENDBILL节目带借用单表中的用途类型USE_TYPE、取带方式TAKE_TYPE、送达馆藏EXPECT_LIB字段值为空 |
|  | 很多TSM_LENDITEM节目带借出条目表中有的节目带在节目标引单信息表中无对应的节目标引单 |
|  | 馆藏有一个同名的“东视西部” |
|  | 排架分类号的当前流水，有的为空 |
|  | 老片库频道问题：在播的有22个频道，老片库中用到的其他频道也导入，对应大洋3位播出条码按999往下排 |
|  | 载体型号单价为空，ID编号要求2位，老片库有1位、3位数的 |
| 其它 | 增加“新闻模版”，并增加相应元数据，涉及到数据结构调整 |
| 其它 | 在版资中增加会签小流程(三级审核)，并已实现，目前又说取消小流程，要在OA中实现 |
| 其它 | 跟OA接口中是在会签时还是报备以及接口相应调整 |
| 其它 | 增加“会签确认”页面、违规会签统计页面，并增加相应逻辑 |
| 其它 | 栏目领用空白带预算增加非期数栏目预算计算到节目的逻辑判断及相应提醒功能 |
| 其它－统计 | 合同管理增加：总表分析、合作类型统计、重大合同统计 |
| 其它－维权 | 增加“新建临时栏目”和临时栏目与正式栏目关联功能 |
|  | 与第三方维权系统同步栏目内容接口 |
| 其它－接口文档编制 | 送播接口多次更新 V1.0.0 --> V1.1.8 --> V1.1.9，接口标准整理及开发工作增量 |
| 其它－系统管理 | 增加柜架号维护页面 |
|  | 所有页面增加有效无效限制，并增加相应的逻辑处理 |
|  | 增加页面导出功能 |
| 其它－人员权限管理 | 增加通过部门批量增加用户所属栏目功能 |
|  | 增加播出频道维护页面 |
|  | 总编室单独维护标引单三审权限的功能 |
| 其它－统一认证系统 | 与统一认证系统对接 |
| 总计 |  |