2024上海国际光影节中信泰富潮流地标

场地搭建项目招标文件

一、项目概述

（一）项目基本信息

项目背景及目的：根据首届上海国际光影节“一主多点、市区轮动、产业联动”的节展模式和总体方案安排，静安区将承担主会场开幕式和静安分会场的相关活动任务。静安分会场以“凸显特色、体现传承、既融入又独立”为总体方针，融合商旅文体展，主要聚焦于打造南京西路“闪亮千亿商圈”光影活动带。

首届上海国际光影节静安分会场暨“闪亮·上海”2024静安国际光影节（以下简称为静安分会场）将于9月19日开幕，为光影前沿技术创新、国际光影艺术顶尖团队提供展示空间，呈现跨越文化、跨越国际和技术界限的全新体验，让国际静安形象更为闪耀。

其中，中信泰富潮流地标致力于以AIGC数字技术赋能新消费场域，在天台和商场外部搭建潮流化、数字化、艺术化装置设施，在融合数字艺术和露台经济的同时提升消费者在光影氛围中的体验感，打造全新的沉浸式疗愈场域，创造可以让人们于快节奏的生活之中得以脱离的内心疗愈之境。

活动时间：拟定于2024年9月21日至10月18日期间举行。

（二）项目内容

1.搭建项目、位置与主要内容

| 搭建项目 | 主要内容 | 其他内容 |
| --- | --- | --- |
| “治愈城市”快闪空间场地搭建1F | 多功能集装箱快闪整体装置搭建 | 快闪装置内部陈设布置 |
| “治愈天台”慢闪空间 场地搭建（7F天台） | 1.沉浸式内部数字艺术空间搭建 2.光之丛林等大型艺术结构搭建 | 1.疗愈通道等美陈布置 2.VIP日专场活动、音乐live等活动美陈布置 |

2.项目计划时间表（参考）

| 时间 | 工作阶段 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 8月29日-9月4日11:00 | 公示报名 | 网上报名流程 |
| 9月9日至9月12日11:00 | 现场勘察、材料递交 | 组织现场勘察、项目交底，在截止时间前完成材料递交 |
| 9月12日下午 | 开标 | 开评标（不设现场开评标环节） |
| 9月13日-9月20日 | 搭建及 验收 | 根据设计策划案完成场地搭建及验收工作 |
| 9月21日-10月18日 | 活动阶段 | 含9月27日中信泰富周年庆 |

二、项目要求

1.潮流地标搭建应该具备安全性，确保搭建活动顺利、安全、高效进行；

2.完全按照策划设计方案来制作场地搭建方案，并且在有限时间内按期完成场地搭建执行；

3.活动期间需要进行设备、美陈等场地维护，活动结束后需及时进行拆除，并保证场地完好不受损。

三、合格投标人资格

1.中华人民共和国（不包括香港、澳门及台湾地区）境内（简称“中国境内”）具有独立法人资格；

2.投标人应设有固定的营业场所；

3.投标人有良好的财务、资信及售后服务，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入重点关注名单、黑名单、经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）；

4.需提供投标联系人、公司法定代表人身份证复印件并加盖公章；

5.不接受联合体投标。

四、评分标准

| 序号 | 评分项目 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 15 | （1）提供资料（包括合格投标人资格的证明文件，以及投标人认为有助于投标的其他资质、证书等）。完整5分；一般3分；不完整0分 |
|  |  |  | （2）综合性资源是否丰富（包含但不限于专家资源、过往服务案例资源、团队人员资源等）。丰富5分；一般3分；不丰富0分 |
|  |  |  | （3）团队成员综合情况，包括各团队架构、工作经验、岗位设置、专业水平及技术实力进行评分，需提供人员的证书复印件，最高得5分。 |
| 2 | 行业经验 | 10 | （1）过去一年是否与一定数量的商业客户进行过相关业务合作。服务过5家及以上：5分；服务过2家（含）至4家：3分；少于2家： 0分。 |
|  |  |  | （2）过去一年是否服务过SMG及旗下相关单位。服务过：5分；没有服务过：0分 |
|  |  |  | 需提供中标通知书或合同复印件等有效证明材料，否则不得分，业绩时间以合同签订时间为准。 |
| 3 | 场地搭建执行及安全性评估 | 45 | （1）是否按照策划设计方案进行搭建且具备美观性，最高得25分。 |
|  |  |  | （2）现场设施是否具有安全性且具备完备的安全评价体系，是否具备突发应急救护措施及预案，最高得20分。 |
| 4 | 价格评分 | 30 | 供应商价格得分=(基准价/供应商报价）*价格分 |
|  |  |  | 基准价为进入评审阶段供应商最低报价，价格分为满分30分。 |

注：以上评分最小分值单位为1；价格分四舍五入保留2位小数。

五、其他要求

1.参加本次投标的投标申请，请先按公告页面下方的要求进行网上报名，并按时节点和相关要求提供有关投标文件。

2.请投标申请人提供包括但不限于合格投标人资格所要求提供的有关资质材料、及投标申请人认为有助于投标的其他相关材料等。

3.投标文件中需附投标单位法人签发并加盖公章的投标委托书，及投标单位法人、投标人身份证复印件。同时签署投标廉政承诺函。

4.供应商需具备开具全额增值税专用发票的资质，并对其开具的增值税专用发票的真实性和有效性负责。

5.敬请有意投标的单位按照上述要求，认真准备投标资料，积极参与本次招投标活动。我们期待与您携手共进，共同推动行业的创新与发展。

六、联系方式

投标文件递送地址：上海市威海路298号上视大厦16楼商业创新中心

投标文件递送及现场勘察联系人：刘老师

联系电话：13901618325

附件一

投 标 廉 政 承 诺 函

致：上海文化广播影视集团有限公司：

为贯彻党和国家关于党风廉政建设和反腐败工作的精神，加强      （所投标项目名称）         项目招标投标活动中的廉政建设，避免和杜绝各种不廉洁行为的发生，本人   （姓名）    以     （投标人名称）   法定代表人的资格，郑重承诺如下：

1、严格按照《招标投标法》及《招标投标法实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营；

2、保证做到不与其他投标人相互串通投标，损害招标人的合法权益；

3、保证做到不与招标人或招标机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

4、保证做到不给予招标人或招标机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂或不正当利益（包括礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

5、保证做到不以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

6、保证做到不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标；

7、保证做到不违反党风廉政建设和反腐败工作的有关规定以及公开、公平、公正、诚信等原则。

8、接受招标人、行政监督部门或纪检监察机关的监督和调查处理。

如果在招标投标过程中或者中标后，招标人及有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我公司违反上述承诺，我公司将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我公司已经收到了中标通知书，我公司无条件地承认：我公司所收到的该项目中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力，由此造成的任何后果和损失由我公司承担。

本承诺既是投标文件的有效组成内容，也是我公司获得中标通知书后与贵公司签订货物采购合同的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

投标人：	     （盖单位公章）

法定代表人：	  （签字或盖章）

日期：       年      月      日

附件二

法 人 代 表 授 权 书

本授权书声明：

（公司名称）法人代表       　  （姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“投标人”）任命： 　　（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关（ 　　　　　　　 ）的投标工作中，以投标人的名义签署投标书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人（公章）：

授权人（法定代表人）签字或盖章：

身份证号码：

联系电话：

被授权人签字或盖章：

身份证号码：

联系电话：

日期：

此处粘帖：

法定代表人身份证清晰扫描件或复印件（正反面）

此处粘帖：

被授权人身份证清晰扫描件或复印件（正反面）

附件三

投 标 函

# 致：                                   （招标人名称）

# 根据贵方                                （项目名称、招标编号）采购的招标公告及招标公告，                   （姓名和职务）被正式授权代表投标人                             （投标人名称、地址），向贵方提交投标文件正本一份副本五份 。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定，我方的投标总价为              （大写）元人民币。

2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期为投标截止之日起      日历日。

4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8.我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。

9.为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是招标人的附属机构。

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称（公章）：

地址：

电话：                    传真：                   邮编：

日 　　 期：        年    月    日

全权代表签字：

附件四

报 价 单（参考格式）

投标方名称：

招标编号：

包件号（如有）：

| 序号 | 项目名称 |  | 投标总价 人民币：元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

注：明细分项报价，请自行另附。

投标方代表签字：

（加盖公章）

职务：                日期：