# SMG信息化建设项目统一门户软件产品招标公告

（2015年7月）

# 一 项目概述

随着上海文化广播影视集团有限公司（以下简称SMG）信息化系统不断建设，已建成40多个信息化系统，信息无法有效共享，形成信息孤岛，无法满足集团统一管理和方便用户使用的需求。前期门户项目已经搭建了门户基础框架，在集团局部范围进行了推广，解决了部分问题，但为了进一步满足全集团协同办公的要求，需要在一期的基础上进行扩展完善，集成更多的门户模块，在全集团范围内进行推广使用，提升用户的办公效率和使用体验。根据SMG关于专业技术设备采购的规定，现将相关信息公布如下，请具有相关资质的公司参与报价。

## 1 项目目标

统一门户系统的主要目标在于构建SMG统一工作门户，成为SMG各层员工工作的入口，实现单点登录，在门户系统中快速访问各应用系统，建立统一、可扩展的标准与规范，便于今后其他应用系统的整合与接入，为未来的领导决策支持系统提供基础支撑。

# 二 项目采购内容与要求

## 1 统一门户系统采购清单

本次采购涉及统一门户软件产品，并包含原厂工程师实施支持。本门户项目需要包含微软原厂工程师的实施支持，对项目实施重要环节、关键问题提供技术支持。统一门户软件产品要求能够满足集团15000用户注册使用，并满足相应性能要求。

软件产品采购主要内容

| 统一门户软件产品采购清单 |
| --- |
| 类别 | 说明 |
| SharePoint Standard CAL | Share Point标准用户接入许可，可以使用 SharePoint基础核心功能 包含三年软件服务费 |
| SharePoint Enterprise CAL | Share Point企业用户接入许可，可以使用Sharepoint扩展功能，例如PowerView、高级全文检索、Audit & Control Management 等功能 包含三年软件服务费 |
| Windows Server CAL | Windows 服务器用户接入许可 包含三年软件服务费 |

## 2 统一门户系统实施要求

2.1项目时间计划

本项目为配合集团信息化建设整体进度，分阶段上线。2015年8月底阶段性上线，12月底整体上线。

2.2稳定性与性能要求

满足未来3万名员工同时在线日常工作。满足2000名员工并发（同时进行相同数据插入或查询操作）访问平台需要。

在1000个用户的并发数据操作情况下：

- 用户经过单点登录认证后，至页面全部显示的时间小于3秒。

- 页面请求发生后，至页面全部显示的时间小于3秒。

- 服务器接到数据插入请求后，必须在2秒内完成数据存储。

- 检索请求发生后，至查询结果全部显示时间小于4秒。

在2000用户的并发数据操作情况下：

- 用户经过单点登录认证后，至页面全部显示的时间小于4秒。

- 页面请求发生后，至页面全部显示的时间小于4秒。

- 服务器接到数据插入请求后，必须在3秒内完成数据存储。

- 检索请求发生后，至查询结果全部显示时间小于5秒。

特别说明：上述性能指标只针对本次项目新建部分的性能。如果系统整合部分，由于原有系统性能瓶颈造成的性能问题，不在本项目测试考核范围内。

# 三 招标要求

## 1技术方案要求

1. 投标方案中采用的门户产品必需是在相关技术领域的主流和成熟产品，整体解决方案和平台产品有大型集团化企业成功应用。

2. 投标方案中涉及的产品要求对其功能特点，性能指标及扩展能力作出适当的描述和介绍。

3. 为实现招标书技术要求而需要进行实施部分，需要对实施环境、工作量估计、时间作出适当的描述。

4. 投标方案采用的产品必需性能良好，安全稳定，不能对现有系统造成不良影响。

5. 投标方案如需对现行网络系统进行优化，所选择的网络设备必须能够通过方案中的网管软件进行统一管理。

6. 投标方案中需要提供满足招标方性能要求的软硬件配置清单。

## 2 验收要求

1. 本项目涉及所有产品必须通过验收，包括详细设计验收、功能验收、阶段验收、上线验收和竣工验收。验收申请需经招标方以书面形式确认后双方共同进行验收

2. 如果任何验收不通过，改进后招标方可重新验收，因重复验收所需的直接费用由投标方负责。如果重新验收仍不合格而产生费用和延期由投标方负责。

3. 详细设计验收

投标方完成详细设计后，在进行开发前，要按合同规定向SMG提供相关的交付项，SMG将进行详细设计验收。

4. 上线验收

上线验收通过后，系统进入试运行期，试运行期不少于30天。试运行期间如出现任何故障，投标方应无条件免费修补并提出正式书面说明，直至正常运行，同时适当顺延试运行时间。

5. 竣工验收

（1）试运行期结束后，卖方应按合同规定的测试项目及程序进行竣工验收。

（2）系统在通过竣工验收后，即进入保修期。

## 3 文档要求

招标方须向SMG提供相应文档，须包含但不限于以下文档：

- 门户总体设计方案

- 项目实施方案

- 运行维护文档

- 培训文档

- 项目总结报告

## 4 培训要求

1. 中标方应负责招标方技术人员和管理人员的技术培训， 培训内容包括两个层面：

（1）应用操作培训：对普通系统操作人员进行的应用本系统处理日常业务的培训；

（2）系统技术培训：对系统管理人员进行软件产品使用、开发、系统维护的技术培训；

2. 投标方技术人员应向招标方详细解释有关技术文件、运行手册、软件特性，并回答和解决由招标方技术人员提出的有关问题。

3. 招标方将委派技术人员直接参加本项目建设的全过程。投标方有责任和义务对这些技术人员进行培训和指导，使招标方的技术人员了解并完全掌握系统的核心技术和细节，同时无偿无条件提供定制开发功能的全部源代码，达到在系统交付使用后能够对系统开展独立有效的维护和修改变更工作。

4. 投标方应提供全套培训教材、培训课程以及培训所需要教师，培训课程须具备足够的广度及深度，培训课程中所使用教材的演示文稿资料、书面讲义、电子档案须交付SMG。

5. 在系统运行一段时间后，中标方应对招标方人员进行后续培训，以提高管理、维护人员的管理水平。

## 5 服务要求

1. 投标方应说明本项目的技术维护队伍和实施组织方式、服务模式，以及售后服务的开展方式。

2. 投标方的项目团队人员应具有Share Point门户建设的相关资质，在项目实施期间，项目团队人员需驻场办公。

3. 在正常保修期内，投标方应保证免费提供合同项下的软件产品维护、升级等，并要给予技术指导和必要的论证。投标方提供的软件升级不应造成本系统功能和性能的下降，并应向SMG提供相应的新版本说明书及相关技术文档。

4. 因投标方设计不良而出现错误或发生故障，投标方在收到通知后，应尽快指派合格的技术人员提供免费技术响应，解决问题。要求如下：

（1）紧急故障（系统瘫痪），响应时间：1小时；故障确诊时限：2小时。

（2）重要故障（造成部分系统无法正常运转），响应时间：2小时；故障确诊时限：4小时。

（3）一般故障（不影响系统运转，但影响系统使用），响应时间：4小时；故障确诊时限：24小时。

（4）可延迟性故障（对系统使用影响不大），响应时间：8小时；故障确诊时限：48小时。

投标方应提供所有问题的详细记录（包括但不限于记录原因、时间、是否解决、解决和响应时间、解决方案），投标方将该记录送交招标方审核归档。如因投标方响应不及时而造成招标方任何损失，招标方有权进行索赔。

如在合理的时间内缺陷部分没有得到解决，招标方在通知投标方后将自行进行解决，但不影响投标方应承担的合同及其它方面的责任。

5、项目软件产品需提供三年免费服务期。

6、投标方必须一直提供软件产品的技术支持与维护，涉及费用另外商谈。

## 6 公司资质要求

1. 投标人需具有微软出具的软件产品授权书。

2. 投标人须在中华人民共和国境内有效注册，具有独立法人资格，遵守中华人民共和国的法律、法规和条例。

3. 投标人在最近三年内未因自身的任何违约、违法及违反商业道德的行为而导致合同解除或败诉。

上海文化广播影视集团有限公司 
2015年7月