**项目阶段文档交付表**

* **项目阶段定义:**

根据本次项目特点,对此次项目整体划分为五个阶段，阶段定义分别如下:

**第一阶段:**

在最终确定产品供应商并与其签订合同或合作意向书之前的阶段。

**第二阶段:**

从合同或意向书签定开始到系统总体开发结束，正式开始实施功能之前。

**第三阶段:**

从工程开始正式实施到系统试运行开始。

**第四阶段:**

从系统试运行开始到系统正式上线结束。

**第五阶段:**

系统正式上线之后的一个月内。

* **阶段文档提交内容**

根据各个阶段定义时间段，系统供应商必须单独提交或协助提交的文档如下：

**第一阶段:**

 因为第一阶段的特殊性，所以系统供应商没有责任提交或协助提交任何文档，但是不是提交相应的文档将会影响到最终合作的可能性，在这里不做描述。

**第二阶段:**

* 系统设计报告（系统构架设计报告、逻辑设计报告、数据库设计报告、接口设计报告）
* 系统开发进度计划
* 系统需求分析报告
* 风险评估报告
* 风险控制报告
* 系统测试计划及测试用例
* 系统测试方案（包括功能、性能等）
* 系统实施方案
* 需求变更表
* 项目质量月报/项目质量QA月度分析报告
* 项目周报

 **第三阶段：**

* 需求变更表
* 项目质量月报/项目质量QA月度分析报告
* 项目周报
* 阶段性报告
* 系统测试报告
* 系统培训文档
* 用户使用手册
* 系统维护文档
* 管理员使用手册
* 系统安装配置手册
* 符合SMG云管理项目规划要求的规范文件和相应的接口标准文档或程序源码

 **第四阶段：**

* 需求变更表
* 项目质量月报/项目质量QA月度分析报告
* 项目周报
* 系统应急方案
* 缺陷跟踪
* 项目试运行报告
* 阶段性报告

 **第五阶段：**

* 需求变更表
* 项目质量月报/项目质量QA月度分析报告
* 项目周报
* 外部系统接入及维护管理办法
* 源代码及说明书
* 项目总结报告
* 竣工报告
* 门户平台应用接入接口规范
* 移动办公平台APP接入规范